**Control de versiones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.0 | Carnez, Gabriel David;  Rapallini, Matías | Aguilera, Viviana  Benito, Lucía | Benito, Lucía | 26/05/2017 |  |
| 1.1 | Carnez, Gabriel David;  Rapallini, Matías | Aguilera, Viviana  Benito, Lucía | Benito, Lucía | 15/06/2017 |  |

**ENUNCIADO DEL ALCANCE**

|  |
| --- |
| **Nombre del Proyecto** |
| **DIAGONAPP** |

**DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **REQUISITOS:** | **CARACTERÍSTICAS:** |
| El sistema debe proveer de un módulo para el ABM de usuarios. | 1. Legibilidad en el ingreso de datos para el alta de usuario.  2. Distinción de roles de usuarios (administrados usuario estándar, etc.)  3. Seguridad a través de un login con contraseña. |
| Se debe poder personalizar el perfil de usuarios. | 1. Agregar datos personales a parte de los necesarios para crear una cuenta (foto, descripción personal, etc.) |
| Se podrá ver los contenidos offline. | 1. Descargar contenidos a través de la aplicación. |
| Se debe proveer en tiempo real todos los contenidos de los sitios recorridos. | 1. Se utiliza el servicio de ubicación del teléfono y el servicio de google maps para obtener el contenido de los sitios turísticos.  2. Sincronización de la ruta recorrida con el teléfono. |
| El sistema deberá proporcionar layouts  adecuados para que el usuario acceda a  documentos, imágenes y mapas. | 1. Diseño y organización de las interfaces para mostrar el contenido. |
| Se podrá seleccionar el idioma en el cual se mostrarán los contenidos. | 1. Mostrar los contenidos en distintos idiomas seleccionados por el usuario. |

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Conceptos** | **Criterios de aceptación** |
| 1. Técnicos | La aplicación tendrá 2 meses de prueba luego de la finalización de su publicación. |
| 1. De calidad | Se cumplirá el producto con un nivel de estabilidad apropiados para el manejo de la aplicación. |
| 1. Administrativos | Se cumpliran los contratos administrativos establecidos en los contratos legales. |
| 4. Sociales | Luego del período de prueba, la aplicación estará disponible para todo el público de forma gratuita. |



**ENTREGABLES DEL PROYECTO:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fase del Proyecto** | **Productos Entregables** |
| 1.0 Fase inicio del Proyecto | Acta de Constitución del Proyecto |
| 2.0 Fase de planificación del Proyecto | Planificaciòn del Proyecto |
| 3.0 Diseño del Producto | Casos de uso del Software  Maquetado del Software |
| 4.0 Desarrollo del Producto | Entrega parcial del Software. |
| 5.0 Etapa de Prueba | Software Testeado |
| 6.0 Finalización del Proyecto | Software entregado al usuario.  Manual de usuario. |

|  |
| --- |
| **EXCLUSIÓN DEL PROYECTO:** |
| 1.Integración con redes sociales.  2.Login con redes sociales.  3.Rutas e indicaciones de servicio de transporte público.  4.Locaciones de hoteles y restaurantes.  5.Locaciones de agentes de turísticos |

**RESTRICCIONES DEL PROYECTO:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Internos a la organización** | **Ambientales o externos a la organización** |
| 1. Limitación del presupuesto y los tiempos de entrega por eventos internos al desarrollo y al sector humano (ejemplos: fallas de hardware, ausencia de enfermedad o licencia por parte de los desarrolladores o programadores, etc.). | 1. Dependencia de una infraestructura de red wireless proporcionada por otras organizaciones.  2. Habilitación municipal para el uso de la información de los sitios turísticos. |

**SUPUESTOS DEL PROYECTO:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Internos a la organización** | **Ambientales o externos a la organización** |
| 1. El presupuesto y los plazos del proyecto se respetarán según lo acordado al Plan de Gestión del Proyecto.  2. Si existe algún cambio por parte de los requerimientos, se reevaluará los plazos de entrega de entregables que dependan de dichos requerimientos según el Plan de Gestión de Cambios establecido anteriormente. | 1. Los requisitos deben estar adecuados al alcance del proyecto.  2. Cualquier requerimiento adicional que se agregue en el transcurso del proyecto, debe ser sometido a un análisis según el Plan de Gestión de Cambios establecido anteriormente.  3. Para proveer un mejor servicio, se deberá proveer una conexión de wi-fi gratuita proveída por diferentes entidades afines al proyecto. |

