**Control de versiones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.0 | Carnez, Gabriel  Rapallini, Matias | Benito, Lucia  Aguilera, Viviana | Benito, Lucia | 18/06/2017 |  |
| 2.0 | Carnez, Gabriel  Rapallini, Matias | Benito, Lucia  Aguilera, Viviana | Benito, Lucia | 01/09/2017 |  |

**PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

**- POR FASE Y POR TIPO DE RECURSO -**

|  |
| --- |
| **Nombre del Proyecto** |
| **DIAGONAPP** |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | **Fase** | **Tipo de Recurso** | **Monto** |
| DIAGONAPP | **Iniciación: Acta de constitución** | Recursos Humanos | $10.040,00 |
| Total Fase: | | $10.040,00 |
| **Planificación del Proyecto** | Recursos Humanos | $29.020,00 |
| Total Fase: | | $29.020,00 |
| **Captura de requerimientos** | Recursos Humanos | $22.780,00 |
| Total Fase: | | $22.780,00 |
| **Documentación cronograma del proyecto** | Recursos Humanos | $17.260,00 |
| Total Fase: | | $17.260,00 |
| **Documentación presupuesto del proyecto** | Recursos Humanos | $8.080,00 |
| Total Fase: | | $8.080,00 |
| **Documentacion de riesgos** | Recursos Humanos | $16.880,00 |
| Total Fase: | | $16.880,00 |
| **Contrato** | Recursos Humanos | $12.880,00 |
| Total Fase: | | $12.880,00 |
| **Ejecucion de proyecto** | Recursos Humanos | $114.120,00 |
| Recursos Tecnológicos | $20.000,00 |
| Total Fase: | | $134.120,00 |
| **Fase de Testeo** | Recursos Humanos | $20.000,00 |
| Recursos Tecnológicos | $6.000,00 |
| Total Fase: | | $26.000,00 |
| **Cierre de Proyecto** | Recursos Humanos | $25.300,00 |
| Total Fase: | | $25.300,00 |
| Total Fases: | | | $302.360,00 |