**Control de versiones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.0 | Benito, Lucia A. |  |  | 22/02/2018 |  |
| 2.0 |  |  |  |  |  |

**Informe de Performance Final del Proyecto**

|  |
| --- |
| **Nombre del Proyecto** |
| **DIAGONAPP** |

**Estado Final del Proyecto**

* Situación del Alcance

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Fórmula** | **Fase** |
| **%Avance Real** | EV/BAC= 100% | Cierre de Proyecto |
| **%Avance Planificado** | PV/BAC= 100% | Cierre de Proyecto |

* Eficiencia del Cronograma

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Fórmula** | **Fase** |
| **SV (Variación del Cronograma)** | EV-PV=$0 | Cierre del Proyecto |
| **SPI (Índice del Rendimiento del Cronograma)** | EV/PV=100% | Cierre del Proyecto |

* Eficiencia del Costo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Fórmula** | **Fase** |
| **CV (Variación del Coste)** | EV-AC=$0 | Cierre del Proyecto |
| **CPI (Índice del Rendimiento del Coste)** | EV/AC=100% | Cierre del Proyecto |

* Cumplimiento de Objetivos de Calidad

|  |
| --- |
| **Fase** |
| Testeo realizado satisfactoriamente cumpliento con los objetivos propuesto a nivel calidad de software. |

|  |
| --- |
| **Problemas y Pendientes por tratar** |
| Falta de disponibilidad de servidores estables al principio del proyecto.  Presentación de inconvenientes en el primer uso de las tecnologías para el versionado y sus correspondientes usuarios.  Disponibilidad temporal y espacial de los integrantes del proyecto.  Aspectos que se podrían mejorar o incorporar para un futuro proyecto  • Planificación temporal, para poder cumplir con el plazo de los entregables y evitar  trabajo extra.  • Incluir en la planificación un mayor plazo para contemplar posibles inconvenientes ajenos al proyecto, como aspectos tecnológicos, humanos, legales, entre otros. |

|  |
| --- |
| **Otros Comentarios u Observaciones** |
| Al momento, el proyecto se encuentra finalizado con el desarrollo de la aplicación y las pruebas correspondientes. |